# AI Agent Local pentru AutoCAD 2D

## Arhitectură completă, modele locale, milestone-uri și plan de dezvoltare

# 1. Obiectiv

Construirea unui AI local pentru AutoCAD 2D care poate:

- citi DWG-ul curent;

- extrage blocuri, texte, layer-e și polilinii;

- primi comenzi în limbaj natural;

- executa automatizări prin AutoCAD API;

- evolua incremental fără să reinventezi roata.

# 2. Ideea importantă

## NU:

„AI care controlează mouse-ul”

## DA:

„AI care orchestrează AutoCAD API”

AI-ul:

- interpretează;

- decide;

- generează acțiuni.

Plugin-ul AutoCAD:

- execută geometria exactă.

Asta este arhitectura corectă și stabilă.

# 3. Arhitectura completă

┌─────────────────────┐
│     AutoCAD         │
│                     │
│  Plugin .NET/C#     │
│                     │
│ - citește DWG       │
│ - extrage entități  │
│ - execută comenzi   │
└─────────┬───────────┘
          │
          │ HTTP / JSON
          │
┌─────────▼───────────┐
│   AI Orchestrator   │
│                     │
│ Python/FastAPI      │
│                     │
│ - trimite context   │
│ - interpretează     │
│ - validează         │
└─────────┬───────────┘
          │
          │ API local
          │
┌─────────▼───────────┐
│      Ollama         │
│                     │
│  Model local LLM    │
│                     │
│ Qwen / DeepSeek     │
└─────────────────────┘

# 4. Stack recomandat

| Componentă | Recomandare |
| --- | --- |
| Plugin AutoCAD | C# + .NET |
| API local | FastAPI |
| AI local | Ollama |
| Model | Qwen2.5 |
| Comunicare | HTTP + JSON |
| UI AutoCAD | PaletteSet / WPF |

# 5. De ce această arhitectură

Pentru că:

- este modulară;

- ușor de extins;

- foarte stabilă;

- ușor de depanat;

- reutilizează tehnologii mature;

- nu reinventezi infrastructura AI.

# 6. Componenta AutoCAD Plugin

## Rol

Plugin-ul:

- citește DWG;

- extrage entități;

- execută operații CAD.

## Ce trebuie să poată face

### Citire:

- blocuri;

- texte;

- layer-e;

- polilinii;

- atribute;

- coordonate.

### Execuție:

- insert block;

- create polyline;

- update attributes;

- move/copy;

- create text.

# 7. Tehnologia recomandată

## C# + AutoCAD .NET API

### De ce:

- acces complet la DWG;

- foarte stabil;

- documentație bună;

- standard industrial;

- rapid.

# 8. Linkuri utile

## Autodesk API

AutoCAD .NET API Documentation

## AutoLISP Docs

AutoLISP Documentation

# 9. Componenta AI local

## Recomandare:

### Ollama

Ollama

## De ce Ollama

- foarte simplu;

- rulează local;

- API extrem de simplu;

- suportă modele moderne;

- bun pentru development rapid.

# 10. Modelul recomandat

# Varianta principală

## Qwen2.5 14B

Foarte bun pentru:

- reasoning;

- JSON;

- tool calling;

- cod;

- automatizări.

# Variantă mai light

## Qwen2.5 7B

Merge foarte bine pentru MVP.

# 11. Alte modele bune

## DeepSeek

Foarte bun la:

- coding;

- reasoning.

## Mistral Small

Rapid și eficient.

# 12. Hardware recomandat

## Minim:

- 16 GB RAM

- RTX 3060

## Recomandat:

- 32 GB RAM

- RTX 4070+

# 13. Ce NU trebuie să faci

## Evită:

- control mouse;

- screenshot automation;

- computer vision;

- AI care „desenează”.

Acestea sunt:

- fragile;

- lente;

- instabile.

# 14. Fluxul corect

# Pasul 1 — Extracție context

Plugin-ul citește DWG:

{
  "blocks": ["AMP","PANEL"],
  "texts": [
    {
      "value":"A1",
      "position":[100,200]
    }
  ]
}

# Pasul 2 — AI decide

{
  "actions":[
    {
      "type":"insert_block",
      "block":"AMP",
      "position":[100,200]
    }
  ]
}

# Pasul 3 — Plugin execută

AutoCAD creează:

- blocuri;

- polilinii;

- texte;

- atribute.

# 15. Conceptul IMPORTANT — Tool Calling

AI-ul NU trebuie să scrie cod de fiecare dată.

Trebuie să apeleze funcții standard:

{
  "tool":"insert_block",
  "args":{
    "name":"AMP",
    "x":100,
    "y":200
  }
}

Asta este cheia arhitecturii.

# 16. Repository-uri recomandate

# AI Framework

## LangChain

LangChain GitHub

Foarte bun pentru:

- agenți;

- tool calling;

- orchestrare.

## AutoGen

Microsoft AutoGen

Bun pentru:

- workflows complexe;

- agenți multipli.

## Open Interpreter

Open Interpreter

Util pentru:

- automatizări locale;

- execuție cod.

# 17. Recomandarea IMPORTANTĂ

Nu încerca să construiești:

- framework AI;

- model AI;

- orchestrator complex.

Folosește:

- Ollama;

- LangChain;

- FastAPI.

Construiește doar:

- integrarea CAD;

- tool-urile specifice;

- logica business.

# 18. Structura proiectului

cad-ai-agent/
│
├── autocad-plugin/
│   ├── Commands.cs
│   ├── BlockReader.cs
│   ├── EntityExecutor.cs
│
├── ai-server/
│   ├── main.py
│   ├── prompts/
│   ├── tools/
│
├── shared/
│   ├── schemas/
│
└── docs/

# 19. Milestone-uri

# MILESTONE 1 — Citire DWG

## Obiectiv:

Plugin-ul:

- citește blocuri;

- citește texte;

- listează layer-e.

### Output:

JSON.

## Durată:

2-3 zile.

# MILESTONE 2 — AI local

## Obiectiv:

Instalezi:

- Ollama;

- Qwen.

### Test:

ollama run qwen2.5:7b

## Durată:

1 zi.

# MILESTONE 3 — Comunicare

## Obiectiv:

AutoCAD Plugin ↔ FastAPI.

### Endpoint:

POST /analyze

## Durată:

2 zile.

# MILESTONE 4 — Primul tool real

## Obiectiv:

Comandă:

„inserează bloc AMP pentru fiecare text”

AI-ul:

- generează acțiuni.

Plugin-ul:

- execută.

## Durată:

3-5 zile.

# MILESTONE 5 — Tool Calling

## Obiectiv:

AI-ul poate apela:

- insert_block

- create_polyline

- update_attribute

- find_entities

## Durată:

1 săptămână.

# MILESTONE 6 — UI în AutoCAD

## Obiectiv:

Chat panel în AutoCAD.

### Tehnologie:

- PaletteSet

- WPF

## Durată:

1 săptămână.

# MILESTONE 7 — Memorie proiect

## Obiectiv:

AI-ul înțelege:

- standarde;

- reguli;

- blocuri uzuale.

## Durată:

1-2 săptămâni.

# 20. MVP realist

## Ce trebuie să poată:

- listare blocuri;

- inserare blocuri;

- conectare polilinii;

- modificare atribute;

- citire texte.

Atât.

Acesta este un MVP foarte bun.

# 21. Cum să dezvolți corect

# Strategia bună

## Pas 1

Comenzi simple.

## Pas 2

Tool calling.

## Pas 3

Reguli CAD.

## Pas 4

Memorie proiect.

## Pas 5

Semi-autonomie.

# 22. Greșeala comună

Să încerci:

„AI complet autonom”

de la început.

Asta duce la:

- complexitate uriașă;

- instabilitate;

- debugging dificil.

# 23. Recomandarea mea pentru tine

## Începe cu:

### Stack:

- C# Plugin

- FastAPI

- Ollama

- Qwen2.5 7B

## Primul obiectiv:

- listare blocuri;

- inserare blocuri;

- conectare linii.

Atât.

# 24. Estimări realiste

| Etapă | Durată |
| --- | --- |
| MVP util | 2-4 săptămâni |
| Variantă bună | 2-3 luni |
| Aproape comercial | 6-12 luni |

# 25. Concluzia importantă

Pentru AutoCAD 2D:

- blocuri;

- texte;

- polilinii;

- automatizări repetitive;

un AI local este:

- foarte realizabil;

- foarte util;

- mult mai simplu decât pare.

Cheia succesului NU este modelul AI.

Cheia este:

- integrarea CAD;

- tool calling;

- arhitectura;